MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2026 YILI HUBUBAT VE YEM BİTKİLERİ HASADI İLE MAHSUL NAKLİYESİ
AYKIRILIK DURUMUNDA UYGULANACAK CEZALAR:

1- Yüklenici, çalışmanın başlaması için yapılan yazılı ihbar üzerine belirtilen günde işe başlamak üzere taahhüt ettiği biçerdöverleri ve kamyonları işe başlama tarihinden bir gün önce işletmede hazır bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde biçerdöver başına her gün için 35.000,00 TL ve kamyon başına da 25.000,00 TL/gün ceza kesilir. Cezai işlem biçerdöver ve kamyon sayısı tamamlanana kadar devam eder. Bu cezalı süre Üç (3)  günü geçtiği takdirde İdare ceza almaya devam ederek beklemekte ya da piyasadan yüklenicinin eksik biçerdöver ve kamyon sayısı kadar biçerdöver ve kamyon kiralamakta ve bu biçerdöver ve kamyonların kira bedelini risk teminatından kesmekte veya sözleşmenin 9-a maddesi esaslarında sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Yüklenicinin talebi üzerine idarece uygun görülmesi halinde cezalı süre uzatılabilir.

2-Yüklenici ve kanuni vekilinin işin başında bulunamadığının tespiti halinde iş başında bulunulmayan her bir gün için 20.000,00 TL/gün ceza kesilir.

3-Hasat işinde normal çalışma günlerinde her parti için belirlenen sayıda biçerdöver ile çalışılacak olup bu sayıdan daha az biçerdöver çalıştırılması durumunda biçerdöver başına 35.000,00 TL/gün ceza kesilecektir. İşletme işin durumuna göre yükleniciden biçerdöver sayılarını arttırmayı isteyebilir. Yükleniciden ilave biçerdöver istenildiğinde 24 saat içerisinde istenilen sayıda biçerdöveri temin etmek zorundadır. Yüklenicinin istenilen miktarda ilave biçerdöveri temin etmediği takdirde her biçerdöver için 35.000,00 TL/gün ceza kesilir.

4-İşletmenin kabul etmeyeceği biçerdöverle çalışılması durumunda uygun olmayan biçer başına 35.000,00 TL/gün ceza kesilir.

5- Belgeleri eksik olan Biçerdöver Operatör ve kamyon sürücüleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Ancak Biçerdöverlerde eksik belge olması ve bu biçerdöverinde de zorunlu olarak çalıştırılması halinde eksik evraklardan dolayı Biçerdöver başına 35.000,00 TL/gün ceza kesilir.

6- Hasat işletmenin belirttiği saatte başlanmadığı ya da bitirilmediği takdirde her saat için biçerdöver başına 3.000,00 TL/gün ceza kesilir.

7-Yüklenicinin idarenin belirlediği tarihte iş yeri teslimi ve işe başlama evraklarını imzalanmaması durumunda 35.000,00 TL/gün ceza kesilir.

8-Hasat işinin süresinde bitirilmemesi durumunda gecikilen her parti için 40.000,00 TL/gün gecikme cezası kesilir. Ancak sulu ziraat hasadının yapılacağı parsellerindeki mahsulün olgunlaşmamasından dolayı oluşan gecikmeler bu cezalı sürecin dışında tutulacaktır.

9- Biçerdöverlerde idarece tebliğ edilen ayarlara ve idarece verilen talimatlara uyulmaması halinde ilk uyarıdan sonra her bir olay için 20.000,00 TL ceza kesilir.

10- Hasat esnasında akaryakıt, yemek bekleme ve biçerdöver operatörleri ile kamyon şoförleri arasında sorun yaşanması nedeni ile biçerdöverden kamyona yükleme yapılamadığı için bekleme olur ise gecikilen her saat için biçerdöver başına 7.500,00 TL ceza kesilir. Dakika hesabı ceza miktarının 60 dakikaya bölünerek bekleme dakikası ile çarpımıyla bulunur.

11-Yüklenici firmanın normal çalışma günlerinde eksik kamyon çalıştırması durumunda, her kamyon için 25.000,00 TL/gün ceza kesilecektir.

12-Tarlaya geliş ve gidişlerde idarece belirlenen güzergâhlara uymayan araç başına her bir aykırılık için 10.000,00 TL ceza tahakkuk ettirilecektir. Şayet tek yol kullanma mecburiyeti var ise boş araba dolu arabaya yol vermek için tozun yönüne göre tek tarafta bekleyecektir. Bütün kamyonlar nakliye sırasında ( dolu - boş farkı olmaksızın) mutlaka farlarını açık tutacaktır. Bu kurala uymayan araçlara her bir aykırılık için 10.000,00 TL ceza kesilecektir.

13-İdarece çalışması uygun görülmeyen kamyonlar yüklenici tarafından 24 saat içinde değiştirilecektir. Aksi halde araç başına 25.000,00 TL/gün ceza kesilecektir.

14- Herhangi bir sebeple idareden habersiz hasat işinden ayrılan kamyon olursa her bir olay için 25.000,00 TL cezai kesilecektir.

15-Arıza nedeniyle çalışamayan kamyonun yerine yüklenici 24 saat içerisinde başka araç getirmek zorundadır. Aksi halde araç başına 25.000,00 TL/gün ceza kesilir. Saatlik ceza uygulamalarında saat hesabı ceza miktarının 24 saate bölünerek bekleme saati ile çarpımıyla bulunur.

16-Branda çekmeyen araçlara her bir branda çekmediği sefer başına 7.500,00 TL ceza kesilecektir.

17-Hasatta biçerdöverlerin dolu depo ile kamyon beklemesi hasatta gecikmeye neden olacağından, biçerdöver başına 10 (on) dakikayı geçen her gecikme için 3.000,00 TL ceza kesilecektir.

18- Araçlarda araç takip sisteminin bulunmaması, abonelik işlemlerinin yapılmaması veya yıllık abonelik ücretinin yüklenici tarafından ilgili GSM operatörüne ödenmemesi vb. durumlarda veya araçlarda araç takip sistemi olmadan ya da arızalı olarak çalıştırılmak zorunda kalınması halinde günlük araç başına 10.000,00 TL/gün ceza kesilecektir.

19-Yukarıda belirtilen maddelerin dışında ihale dokümanının her hangi bir maddesine uyulmaması halinde ihlal edilen her bir madde için günlük 15.000,00 TL/gün ceza kesilir.

20-Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.

21-Verilen ek süreler mücbir sebepten dolayı verilir ise cezasız, diğer hallerde ise cezalı olarak uzatılır.

22-Yükleniciye rücu edilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Uygun iş yapılmaması nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ziyan yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

# 23 Uygulanan cezalara rağmen yüklenicinin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmemekte ısrar etmesi halinde sözleşmenin 9-a maddesindeki fesih hükümleri yürürlüğe konulur.

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkı İNALHAN                                  Hamza TOKER                               Süleyman AKBULUT

Bitki Ür.Şb.Şf                                         Mek.Şb.Şf                                  İşletme Müdür yardımcısı

Yalçın GÜNAY

İşletme Müdürü